Projekt Umowy

Zawarta w dniu …................................w Chorzelach pomiędzy:

Gminą Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele,

NIP: 761-15-04-561,

reprezentowaną przez:

Panią Beatę Szczepankowską – Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,

przy kontrasygnacie Pani Ewy Moniki Werder – Skarbnika Miasta i Gminy Chorzele,

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM",

a

…..........................................................

….........................................................

NIP: …......................................................

REGON: …....................

reprezentowaną przez:

Pana …..............................................., legitymującego się dowodem osobistym ….........................

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ", o następującej treści:

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

- Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego łączników zlokalizowanych między budynkami szkół w Chorzelach.”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

- Umowa,

- Przedmiar robót,

- Oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia

rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów

wymienionych w ust. 2 i 4.

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy osobiście.

§ 3.

Termin realizacji

- Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później, niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy w formie protokołu zdawczo–odbiorczego.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpi w ciągu 
5 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Termin realizacji zamówienia:  …....................r.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 4.

Wymagania materiałowe

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu maszyn i narzędzi Wykonawcy.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).

- Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać                       w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: …...................................zł

słownie złotych: ….................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości …...%, tj.: …..........................

słownie złotych: …..................................................................

wartość netto w wysokości: …................................................ zł

słownie złotych: …................................................................................................

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie

odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§ 6.

Rozliczenie robót

- Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi fakturą po 	zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę oraz członków komisji i inspektora nadzoru wyznaczonych przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru robót. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi posiadać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie rzeczowo-finansowym.

- Należność z tytułu prawidłowo wystawionej faktury będzie płatna przez Zamawiającego 	przelewem na rachunek  Wykonawcy, wskazany na fakturze.

- Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia 	Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważać się będzie datę 	dokonania polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy.

§ 7.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy,

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych (SST),

- kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach                                  lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 8.

Teren budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 9.

Nadzór inwestorski

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …...................................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr …..........................................     z dnia ….............................................................

- Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 10.

Personel Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana …............................................................................................................................................

- Osoba wskazana w ust. 3, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 3,                                      w przypadku  nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

§ 11.

Zasady odbioru robót

- Odbiór końcowy robót dokonany będzie w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i powołana przez Zamawiającego komisja odbioru przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

- Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 12.

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 36 miesięcy na roboty budowlane.

- Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Z czynności będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku czynności oraz zostaną wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,                   to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

- Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy                 po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi.

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,8% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, ponad termin określony w § 3 ust. 3 niniejszej umowy,

2) za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy,

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 14 ust.1 pkt. 5 niniejszej umowy,

2) za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy ponad termin określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Naliczone kary za opóźnienie i zwłokę łącznie nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, uwzględniając okres opóźnienia i zwłoki w stosunku do terminu końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego     wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z przedmiarem robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

- w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 	okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

2) ogłoszono w stosunku do niego upadłość.

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz  do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 15.

Istotne dla stron zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

- 1) zmiana terminu zakończenia zadania, zmiana zakresu rzeczowego lub technologii robót – w przypadku udzielenia w trakcie realizacji niniejszej umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego,

- 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożności wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny,

- 3) zmiana terminu w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót,

- 4) zmiana personelu nadzorującego roboty.

- Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny termin przesunięcia terminu zakończenia będzie równy okresowi przerwy lub innych przeszkód w realizacji umowy.

§ 16.

Sprawy nieuregulowane

- Na zbycie swoich wierzytelności na rzecz innych kontrahentów Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                                 z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze                     dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					   		 WYKONAWCA:

……………………………………            		  ……………………………………….

data, podpis i pieczęć imienna 				                                data, podpis i pieczęć imienna

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

………………………………………

data, podpis i pieczęć imienna